Утверждаю

Директор

МОУ «Рождественская СОШ»

__________ А.Е. Дорофеев

«_____»_____________2012г.

План

внедрения  ведения   АИАС  (информационно-аналитической системы)

и базы данных  «Электронный  классный журнал»

в МОУ «Рождественская СОШ»

(01.05.2012-30.05.2013)

| № | Месяц | Наименование этапа | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | май (работа в тестовом режиме) Июнь, июль | Подписание соглашения с ИС «Дневник.ру», назначение администратора проекта Создание нормативной документации по ИС в ОУ Организация разъяснительной работы с педагогами, родителями, обучающимися о внедрении в ОУ системы Дневник.ру. Сбор согласий на обработку персональных данных Регистрация (активация ОУ) в ИС «Дневник.ру» | Директор ОУ Директор ОУ Администратор проекта, заместитель директора по УВР, классный руководитель Пользователи (сотрудники ОУ) |
| 2 3 | Июнь, Июль Август Сентябрь Август-сентябрь | Заполнение первичной информации об ОУ Сбор и обработка персональных данных сотрудников, учащихся, родителей. Заполнение справочников в ИС «Дневник.ру» Обучающий семинар для учителей-предметников, классных руководителей по работе в ИС. Создание расписания на 1-ю четверть Общешкольное родительское собрание. 6. Создание расписания на 2012-2013 учебный год | Администратор проекта Администрация ОУ, администратор проекта, классные руководители Администратор проекта Заместитель директора по УВР, классные руководители, учителя-предметники Администратор проекта Заместитель директора по УВР |
|  | Переход всей школы на электронный дневник | Обучающий семинар для родителей по работе в ИС «Дневник.ру» (изучение интерфейса родителя). Консультирование учителей-предметников, классных руководителей по работе в ИС | Администратор проекта, классные руководители Администратор проекта |
| 4 | Сентябрь | Заполнение электронных журналов 2. Публикация новостей 3. Публикация школьной газеты. Выпуск №1 | Классные руководители, учителя-предметники Школьный редактор Администратор проекта, Заместитель директора по ВР |
| 5 | Октябрь-Декабрь | Ведение электронных журналов и электронных дневников Использование образовательных ресурсов ИС «Дневник.ру» Классный час Изучаем ИС «Дневник.ру» Публикация новостей Выставление итоговых отметок за 1-2 четверть 6. Отчёт по успеваемости и качеству обучения | Классные руководители, учителя-предметники Классные руководители, учителя-предметники Классные руководители Администратор проекта Классные руководители Зам.директора по УВР |
| 6 | Январь | Ведение электронных журналов и электронных дневников Консультация родителей и учеников по работе с ИС «Дневник.ру» Публикация новостей Создание расписания на 3-4 четверть | Классные руководители, учителя-предметники Администратор проекта, классные руководители Классные руководители, учителя-предметники Администратор проекта |

| 7 | Февраль | Ведение электронных журналов и электронных дневников Публикация школьной газеты. Выпуск №2 Публикация новостей | Классные руководители, учителя-предметники Школьный редактор Администратор проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Март | Ведение электронных журналов и электронных дневников Публикация новостей Выставление итоговых отметок за 3четверть 4. Отчёт по успеваемости и качеству обучения | Классные руководители, учителя-предметники Администратор проекта Классные руководители Заместитель директора по УВР |
| 9 | Апрель | Ведение электронных журналов и электронных дневников Публикация школьной газеты. Выпуск №3 Публикация новостей | Классные руководители, учителя-предметники Школьный редактор Администратор проекта |
| 10 | Май | Ведение электронных журналов и электронных дневников Выставление итоговых отметок за 4четверть, за год 3. Отчёт по итогам года | Классные руководители, учителя-предметники Классные руководители Заместитель директора по УВР |

Заместитель директора по УВР _______________ Т.П. Ганусенко